2015. október 20.

Várdomb község önkormányzata

Sajtóközlemény

**2015. OKTÓBER 15-ÉN KERÜLT SOR A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0030 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE VÁRDOMB ÉS ALSÓNÁNA KÖZSÉGEKBEN” CÍMŰ PROJEKT MŰSZAKI ÁTADÁSÁRA**

**2015. SZEPETEMBER 30-ÁN KEZDŐDÖTT MEG AZ „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE VÁRDOMB ÉS ALSÓNÁNA KÖZSÉGEKBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA.**

A kivitelező – TWALL Építőipari Kft - készre jelentését követően, a műszaki felügyeleti feladatok ellátását végző Zahorszki Építésziroda Kft. mérnöke 2015. szeptember 30. napjára tűzte ki a beruházás műszaki átadás átvételét. A jelenlévők illetve érintettek nyilatkozatai alapján a Műszaki ellenőr nem tudta a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresnek ítélni, ezért a műszaki átadás eljárása felfüggesztésre került a hiányosságok teljesítéséig. A kivitelezők a feltárt hiányosságokat szerződésük alapján 15 napon belül pótolhatták.

2015. október 15-én a műszaki átadás átvételi eljárásra került sor, mivel a kivitelezést végző TWALL Építőipari Kft. a feltárt hiányosságokat pótolta, a műszaki ellenőrzést végző Zahorszki Építésziroda kft mérnöke a pedig a beruházás átvételére tett javaslatot a pályázó Várdomb Község Önkormányzata valamint Alsónána Község Önkormányzata számára. A kedvezményezett 2015. október 15-én átvette a beruházással érintett ingatlanokat.

A projekt keretén belül Várdomb és Alsónána községekben az egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelők felújítására, energetikai korszerűsítésére kerül sor.

A projektet a több kedvezményezett közösen valósítja meg, konzorcium formában.

Megvalósulási helyszínek:

7146 Várdomb, Ady utca 1. 465/56 hrsz

7147 Alsónána, Dózsa György utca 42. 105 hrsz

A megvalósítási munkák összköltsége bruttó 49.588.546.- Ft, amely összeget az Európai Unió 100%-os támogatás keretében támogatja.

Bővebb információ:

Organ Kft.

7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 27

tel.: +36-30/208-3035

e-mail: erika.organ@t-online.hu